| DELTA STUDIO Agencia de Desarrollo Web & IA Santo Domingo, República Dominicana | PRESUPUESTO Fecha: 17 de abril, 2026 |
| --- | --- |

Información del Cliente

| Cliente: | Dental Family Clinic |
| --- | --- |
| Contacto: | Luis Miguel (Gerente) |
| Proyecto: | Sitio Web Profesional |
| Preparado por: | Daniel & Samuel — CEO de Delta Studio ¦ Tel: 849-650-8374 |

¿Qué Incluye el Servicio?

| ✔ Diseño web profesional (hasta 5 páginas) ✔ Página de inicio, servicios, equipo, contacto ✔ Diseño responsivo (celular y tablet) ✔ Dominio personalizado incluido | ✔ Hosting y certificado SSL (seguridad) ✔ SEO básico (aparecer en Google) ✔ Soporte técnico mensual ✔ Actualizaciones de contenido |
| --- | --- |

Planes de Precios

| PLAN ESTÁNDAR Pago mensual RD$ 5,680 setup fee (una sola vez) + RD$ 2,925 / mes mantenimiento y soporte continuo (equivale a $97 USD setup + $50 USD/mes) |  | ⭐ MEJOR VALOR PLAN TRIMESTRAL 3 meses por adelantado RD$ 0 setup fee ELIMINADO RD$ 8,775 total (RD$ 2,925/mes × 3 meses) Ahorro de RD$ 5,680 en setup |
| --- | --- | --- |

💰 Al pagar 3 meses por adelantado, Dental Family Clinic ahorra RD$ 5,680 en el setup fee.

Tiempo de Entrega

| Fase | Descripción | Duración |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | Diseño visual y estructura del sitio | 2 días |
| Fase 2 | Desarrollo y contenido de las páginas | 3 días |
| Fase 3 | Revisiones, ajustes y publicación online | 2 días |
| TOTAL | Sitio web listo y online | ~7 días hábiles |

Notas Importantes

- El setup fee se cobra una sola vez al inicio del proyecto.

- La mensualidad de RD$ 2,925 cubre: hosting, SSL, soporte técnico y actualizaciones de contenido.

- Al pagar 3 meses por adelantado (RD$ 8,775), el setup fee de RD$ 5,680 queda eliminado.

- El contrato es mensual — puede cancelarse con 30 días de aviso.

- Las imágenes y contenido del sitio deben ser proporcionados por Dental Family Clinic.

¡Gracias por su confianza! ¦ Delta Studio ¦ Tel: 849-650-8374 ¦ Santo Domingo, RD